Curso de Diseño de Software – Impartido por Mario Chacón

Semestre V

Contenido

1.	Cuestionamientos al Desarrollo de Software	2

1.1	Cuestionamientos al desarrollo de Software	2

1.2	Eterno problema del diseño	3

1.3	Contexto del profesional en Computación	3

1.4	Problemas tradicionales del Desarrollo de Software	3

1.4.1	Estimación de Tiempos	4

1.4.2	Gestión de Riesgos	4

1.4.2.1	Riesgos de Líder de Proyecto	5

1.4.2.2	Riesgos de Ejecución de Proyecto	5

1.4.2.3	Riesgos del Usuario	5

1.4.2.4	Riesgos del entorno organizacional y Político	6

1.4.3	Control de Calidad	6

1.4.4	Diseño Inadecuado	6

1.4.5	Experiencia en Tecnologías	7

1.4.6	Motivación	7

1.4.7	Asignación de personal nuevo	7

1.4.8	Fases del Desarrollo de Software	7

2.	Procesos de Ingeniería de Requerimientos	8

2.1	¿Qué es la Ingeniería de requerimientos?	8

2.2	Un proceso de desarrollo (referencia: RUP)	9

2.3	Disciplina de Requerimientos	9

2.4	Relación con otras disciplinas	10

# Cuestionamientos al Desarrollo de Software

## Cuestionamientos al desarrollo de Software

- Los sistemas no responden a las expectativas de los usuarios.

- Los programas fallan con cierta frecuencia.

- Los costos del software son difíciles de prever y normalmente superan las estimaciones.

- La modificación del software es una tarea difícil y costosa.

- El software se suele presentar fuera del plazo establecido y con menos características de las consideradas inicialmente.

- Normalmente, es difícil cambiar el entorno hardware usando el mismo software.

- El aprovechamiento óptimo de los recursos (personas, tiempo, dinero, herramientas, entre otros.) no suele cumplirse.

## Eterno problema del diseño

## Contexto del profesional en Computación

El contexto abarca las siguientes áreas:

- Ingeniería en Computadores

- Ciencias de la Computación

- Tecnologías de Información

- Ingeniería de Software

- Sistemas de Información

## Problemas tradicionales del Desarrollo de Software

- Estimación de Tiempos

- Gestión de Riesgos

- Control de Calidad

- Diseño Inadecuado

- Poca experiencia en tecnologías

- Poca motivación

- Asignar personal nuevo a proyecto retrasado

- Cambio vertiginoso de TI

- Comunicación de equipos

- Procesos - metodologías – modelos

### Estimación de Tiempos

- Estimaciones de tiempo poco fiables

- Basado en empirismo

- Con poca documentación

- Es poco probable que al final del proyecto se reflexione y compare la estimación con lo real

  - Escasa documentación de bitácoras y progreso.

  - Escasas estadísticas de las estimaciones y progreso.

- Conocimiento de técnicas

  - Puntos de Fusión

  - Casos de uso

  - Delphi

  - Juicio Experto

### Gestión de Riesgos

Riesgo: evento o condición incierta que en caso de que suceda incide en uno o varios de los objetivos del proyecto.

Tipos de Riesgos:

- Líder del proyecto

- Ejecución del proyecto

- Usuarios

- Entorno organizacional y político

#### Riesgos de Líder de Proyecto

- Experiencia profesional

- Experiencia en el negocio del proyecto

- Competencias de estimación

  - Tiempo

  - Recursos

  - Presupuestos

- Liderazgo

- Identificación de funcionalidades

- Identificación con el proyecto y la organización

#### Riesgos de Ejecución de Proyecto

- Selección y contratación de personal (inadecuado)

- Idoneidad de Metodología de Desarrollo

- Definición de roles y responsabilidades

- Planeación efectiva del proyecto

- Control del proyecto

- Cultura organizacional

- Cumplimiento de objetivos

#### Riesgos del Usuario

- Compromiso de la gerencia

- Identificación de los usuarios claves para el proyecto

- Participación activa y motivada de usuarios

- Generalmente no están al alcance de los líderes del proyecto

#### Riesgos del entorno organizacional y Político

- Cambios en la gerencia organizacional

- Políticas nacionales o internacionales

- Dependerán del margen de acción de la organización

- A nivel nacional:

  - Presupuestos y ejecución presupuestaria

  - Presupuestos anuales proyectos con presupuesto plurianual

- A nivel internacional:

  - Cultura

  - Industria

  - Conformación de equipos interculturales

### Control de Calidad

- Definición de calidad en la organización

- Posibilidad de inversión

- Medición de costos reales y monitoreo de proyecto

- Control vs Aseguramiento de Calidad

- Apoyos metodológicos

  - ISO

  - CMMI

### Diseño Inadecuado

- Dimensión de etapa de Diseño

- Modelos de Diseños

- Innovación vs aplicaciones tradicionales

- Diseño de Interfaz  Diseño de Arquitectura  Diseño de Pruebas

### Experiencia en Tecnologías

- Experiencia del equipo es directamente proporcional en incidencia al éxito del proyecto

- Aprendizaje vs Productividad

- Investigación se paga en tiempo

- Experiencia en Tecnología puede presentar un impacto directo según la Experiencia que se tenga sobre el negocio

### Motivación

- La motivación del equipo del proyecto incide más que elementos técnicos

- Identificar claramente los roles requeridos del proyecto y las competencias del equipo

- Impacto de los elementos personales

### Asignación de personal nuevo

Este punto va a analizarse por medio del libro  “Mítico Mes-Hombre”, específicamente en el segundo capítulo el cual tiene el mismo nombre.

El análisis de la lectura se localiza en el “Resumen del Mítico Mes-Hombre”

### Fases del Desarrollo de Software

- Elicitación de Requerimientos

- Análisis

- Diseño

- Desarrollo

- Pruebas

- Implementación

- Entrega

# Procesos de Ingeniería de Requerimientos

## ¿Qué es la Ingeniería de requerimientos?

- Actividades para descubrir, documentar y mantener un conjunto de requerimientos.

- Técnicas sistemáticas y repetibles.

- Documenta las necesidades de negocio y necesidades técnicas.

- Forma parte del proceso de desarrollo del Software (o de otras disciplinas).

## Un proceso de desarrollo (referencia: RUP)

## Disciplina de Requerimientos

Principales motivos de la importancia de dicha disciplina:

- Para establecer y mantener el acuerdo con los clientes y otros tomadores de decisión de lo que debe hacer el sistema.

Para que los desarrolladores del sistema obtengan una mejor comprensión de los requerimientos del sistema.

- Para definir los límites del sistema.

- Para proporcionar una base para planear el contenido técnico de las iteraciones.

- Para definir una interfaz usuario-sistema, centrándose en las necesidades y las metas del usuario.

- Para alcanzar estas metas, es importante que todos los involucrados entiendan la definición y el alcance del problema que estamos intentando solucionar con este sistema.

- Entradas necesarias:

  - Reglas de negocio

  - Modelos de caso de uso de negocio

  - Modelo del análisis de negocio

## Relación con otras disciplinas

## Entradas y Salidas